Ивановская область

Приволжский муниципальный район

Плесское городское поселение

ВЕСТНИК

СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Выпуск № 11

16.05.2025

№ 11 от 16.05.2025

Официальное издание нормативно-правовых актов

Совета и администрации Плесского городского поселения

| № и дата принятия Документа | Наименование документа | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| Администрация Плесского городского поселения |  |  |  |
| от 13.05.2025 г. № 64-п | Постановление «Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 годов Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области» | 3 |
| от 15.05.2025 г. № 67 | Постановление «Об окончании отопительного сезона 2024-2025 годов» | 6 |

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» мая 2025 г.                                                                                                       № 64-п

г. Плес

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234, администрация Плесского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г.г. Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Плесского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Плесского городского поселения».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИП Главы

Плесского городского поселения                                                       С.В. Корнилова

Приложение к постановлению

от 13.05.2025 №64 – п

План

подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г.г.

Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1. | Начало отопительного периода |  |  |
|  | 2022 - 2023 | 19.09.2022 |  |
|  | 2023 - 2024 | 02.10.2023 |  |
|  | 2024 - 2025 | 07.10.2024 |  |
| 1.2. | Завершение отопительного периода |  |  |
|  | 2022 - 2023 | 28.04.2023 |  |
|  | 2023 - 2024 | 17.05.2024 |  |
|  | 2024 - 2025 | 19.05.2025 (план) |  |
| 1.3. | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2022 - 2023 | 212 дней |  |
|  | 2023 - 2024 | 228 дней |  |
|  | 2024 - 2025 | 224 дня |  |
| 1.4. | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022 - 2023 | нет |  |
|  | 2023 - 2024 | нет |  |
|  | 2024 - 2025 | нет |  |
| 1.5. | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022 - 2023 | нет |  |
|  | 2023 - 2024 | нет |  |
|  | 2024 - 2025 | нет |  |
| 1.6. | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022 - 2023 | нет |  |
|  | 2023 - 2024 | да | 4 обращения |
|  | 2024 - 2025 | да | 2 обращения |
| 1.7. | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022 - 2023 | да | ЧУ «Санаторий «Актер - Плес» СТД РФ |
|  | 2023 - 2024 | да | ЧУ «Санаторий «Актер - Плес» СТД РФ |
|  | 2024 - 2025 | да | ООО «ТЭС - Приволжск» |
| 1.8. | Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022 - 2023 | в штатном режиме |  |
|  | 2023 - 2024 | в штатном режиме |  |
|  | 2024 - 2025 | в штатном режиме |  |

Погодные условия:

средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С

| Отопительный период | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 - 2023 | 10 | 7 | - 2,5 | -7 | - 8 | - 6 | 0 | 8,5 | 12,5 |
| 2023 - 2024 | 14 | 4,5 | - 1 | - 8 | - 13 | - 8,5 | 0 | 9,5 | 10 |
| 2024 - 2025 | 15,5 | 6 | 0,5 | - 4,5 | -3 | - 6 | 2 | 7,5 | - |

Объекты, расположенные на территории Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области, подлежащие оценке готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 г.г.

Жилой фонд

| № п/п | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | г. Плес ул. Гагарина, 1а |
| 2 |  | г. Плес, ул. Лесная, 15 |
| 3 |  | г. Плес, ул. Лесная, 18 |
| 4 |  | г. Плес, ул. Лесная, 20 |
| 5 |  | г. Плес, ул. Лесная, 22 |
| 6 |  | г. Плес, ул. Корнилова, 21 |
| 7 |  | г. Плес, ул. Корнилова, 26 |
| 8 |  | г. Плес, ул. Корнилова, 42 |
| 9 |  | г. Плес, ул. Пионерская, 9 |
| 10 |  | г. Плес, ул. Пионерская, 11 |
| 11 |  | г. Плес, ул. Первомайская, 1 |
| 12 |  | г. Плес, ул. Первомайская, 3а |
| 13 |  | г. Плес, ул. Первомайская. 3 |
| 14 |  | г. Плес, ул. Первомайская, 5 |
| 15 |  | г. Плес, ул. Первомайская, 7 |
| 16 |  | г. Плес, ул. Первомайская, 9 |
| 17 |  | г. Плес, ул. Луначарского, 8 |
| 18 |  | г. Плес, ул. Луначарского, 10 |
| 19 |  | г. Плес, ул. Луначарского, 12 |
| 20 |  | г. Плес, ул. Луначарского, 14 |
| 21 |  | г. Плес, ул. Луначарского, 16 |
| 22 |  | г. Плес, Тер. д/о Плес,1 |
| 23 |  | г. Плес, ул. Л. Толстого, 1а |
| 24 |  | г. Плес, ул. Островского, 11 |
| 25 |  | Приволжский р-н. с. Северцево, 1 |
| 26 |  | Приволжский р-н. с. Северцево, 2 |
| 27 |  | Приволжский р-н. с. Северцево, 4 |
| 29 |  | г. Плес, ул. Первомайская, 11 |
| 30 |  | г. Плес, ул. Первомайская, 11а |
| 31 |  | г. Плес, ул. Лесная, 24 |
| 32 | Многоквартирный жилой дом | Приволжский р-н. с. Пеньки, ул.Волжская, 13 |
| 33 |  | Приволжскийр-н. с. Пеньки, ул. Волжская, 12 |
| 34 |  | Приволжский р-н. с. Пеньки, ул. Волжская, 8 |
| 35 |  | Приволжский р-н. с. Пеньки, ул. Волжская, 9 |
| 36 |  | г. Плес, ул. Корнилова, 40а |
| 37 |  | Приволжский р-н. с. Северцево, 5 |

Учреждения образования

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОГБПОУ «ПКБТ» | с. Северцево, д. 6 |
| 2 | МКОУ Плесская средняя школа | г. Плес, ул. Корнилова, д. 20 |
| 3 | МКДОУ Д/с № 2 «Радуга» | г. Плес, ул. Лесная, д. 26 |

Учреждения культуры

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКУ КБО Плесского городского поселения | г. Плес, ул. Калинина, д. 10 (ДК) г. Плес, ул. Гагарина, д. 26 (городская библиотека) |
| 2 | ГБУ Ивановской области «Плесский государственный историко – архитектурный и художественный музей - заповедник» | г. Плес, ул. Луначарского, д. 20 (музей - пейзажа) г. Плес, ул. Луначарского, д. 6 (Левитан Холл) г. Плес, ул. Луначарского, д. 4/1 (Музей Левитана) г. Плес, ул. Советская, д.41 (художественные промыслы) г. Плес, ул. Корнилова, д. 30 (Присутственные места) |

Учреждения здравоохранения

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБУЗ Приволжская ЦРБ | г. Плес, ул. Карла Маркса, д. 4 |

Теплоснабжающие организации

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ТЭС - Приволжск» | г. Плес, ул. Корнилова, д. 31 (котельная газовая блочно – модульная), ТС = 586 м.; г. Плес, ул. пер. Пушкинский, д.8 (котельная газовая блочно – модульная), ТС = 1 247 м.; г. Плес, ул. Советская, д. 3а (котельная газовая блочно – модульная), ТС = 1 036 м.; г. Плес, ул. Луначарского, д. 20 а (котельная газовая блочно – модульная), ТС = 538 м.; с. Северцево, д. 10 (котельная газовая блочно – модульная), ТС = 7 723 м.; с. Пеньки (котельная угольная), ТС = 591 м.; |
| 2 | ЧУ «Санаторий «Актер - Плес» СТД РФ | г. Плес, ул. Островского, д.17 (угольная котельная), ТС = |
| 3 | Филиал ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России | г. Плес, тер. Санатория (газовая котельная) |

План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2025 |
| 2. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 |
| 3. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |
| 4. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |
| 5. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |
| 6. | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |
| 7. | Составление актов оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду | не позднее 25.10.2025 |
| 8. | Составление актов оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | не позднее 10.09.2025 |
| 9. | Выдача паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающим организациям | не позднее 25.10.2025 |
| 10. | Выдача паспортов готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии и управляющим организациям | не позднее 15.09.2025 |
| 11. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду | не позднее 20.11.2025 |
| 12. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2025 |

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» мая 2025 г.                                                                                                           № 67

г. Плес

Об окончании отопительного сезона 2024-2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений   в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 и Уставом Плесского городского поселения, в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха администрация Плесского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать последним днем отопительного сезона 2024 – 2025 годов в Плесском городском поселении 19 мая 2025 года.

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности приступить к работам по подготовке объектов жизнеобеспечения населения к отопительному сезону 2025-2026 годов, согласно утвержденных планов и производственных программ.

4. ООО «ТЭС - Приволжск», ЧУ «Санаторий «Актер – Плес» СТД РФ, ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в связи с окончанием отопительного сезона, произвести ревизию остатков топлива и обеспечить его сохранность до следующего отопительного сезона.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Плесского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Плесского городского поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

ВрИП Главы

Плесского городского поселения                                                       С.В. Корнилова