АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2025 г.                                                                                 № 223

г. Плес

О внесении изменений в постановление администрации Плесского городского поселения от 26.08.2025 г. № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Плесского городского поселения

на 2026 – 2028 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ                           «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Плесского городского поселения, администрация Плесского городского поселения  постановляет:

- Внести изменения в постановление администрации Плесского городского поселения от 26.08.2025 г. № 125 «Об утверждении программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Плесского городского поселения на 2026 – 2028 годы»». Текст постановления изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Плесского городского поселения и опубликовать                                     в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Плесского городского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                           за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Плесского

городского поселения                                                               С. В. Корнилова

Приложение №1 к постановлению

администрации Плесского

городского поселения

от 30.12.2025 г. № 223

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Плесского городского поселения на 2026 – 2028 годы»

1. Паспорт программы

| Наименование программы | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Плесского городского поселения на 2026 – 2028 годы». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень подпрограмм | 1. Дорожное хозяйство. 2. Капитальный ремонт и ремонт улично – дорожной сети. |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Плесского городского поселения. |  |  |  |
| Перечень исполнителей программы | Администрация Плесского городского поселения. Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов. |  |  |  |
| Цель (цели) программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Плесского городского поселения |  |  |  |
| Задачи программы | – расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием; – содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; – ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; – повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования; – оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения в качестве объектов имущественных прав; – сокращение количества дорожно – транспортных происшествий; – создание условий для пешеходного передвижения населения. |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2026 – 2028 годы |  |  |  |
| Источники и объем финансирования программы | Год | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства Приволжского муниципального района |
|  | 2026 | 7 983 511,75 руб. | 3 744 379,27 руб. | 0,00 руб. |
|  | 2027 | 2 587 822,02 руб. | 29 470 204,62 руб. | 0,00 руб. |
|  | 2028 | 2 550 000,00 руб. | 3 782 201,28 руб. | 0,00 руб. |

2. Краткая характеристика в сфере реализации программы

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Общая протяженность улично – дорожной сети Плесского городского поселения в 2025 году составила 50,78 км. в которую входит 2 моста, протяженность освещенных дорог местного значения составила 23,9 км. Текущее техническое состояние автодорожной сети в 2025 году:

– не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия;

– отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети.

Соответствие транспортно – эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям                  к транспортно – эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составила: в 2025 году – 41,8 км., планируется: в 2026 году – 43,7 км.  2027 – 2028 годах 44,7 км.

Увеличение количества транспорта на дорогах городского поселения                             в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог Плесского городского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично – дорожной сети Плесского городского поселения совершается в среднем около                 10 ДТП, из них около 10% с пострадавшими, в основном это – молодые люди возрасте от 16 до 40 лет. Имеют место случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени тяжести.

Основные причины:

– большой туристический поток, связанный с ростом внутреннего туризма;

– увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц на территории поселения;

– состояния улично – дорожной сети;

– некачественная подготовка водительского состава;

– массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами.

Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее время объясняется рядом факторов, основными из которых являются:

– массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами;

– недостаточная подготовка водителей в учебных организациях;

– низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом;

– отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех уровней;

– в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения;

– недостаточное финансирование информационной поддержки, что ослабляет понимание со стороны общества мероприятий по обеспечению БДД;

– недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог.

3. Цели Программы и ожидаемые результаты в сфере ее реализации

Цель Программы – развитие дорожной сети Плесского городского поселения, улучшение транспортно – эксплуатационных качества автомобильных дорог и повышение безопасности   движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания                    на территории поселения. Повышение доступности территории городского поселения и транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории поселения (текущий и капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, внутридворовых проездов). Приведение дорог городского поселения                                           в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования. Указанные требования содержатся в СниП 2.05.02. – 85 «Автомобильные дороги», СниП 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка                     и застройка городских и сельских поселений». Программа реализуется администрацией Плесского городского поселения, которая несет ответственность за решение задач путем реализации Программы. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов с соответствия с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания на территории Плесского городского поселения. Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

1. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети поселения, в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог.

2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

Механизм реализации Программы включает в себя:

– организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ;

– методические и информационные мероприятия.

Задачи Программы:

– расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием:

– содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

– ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

– создание условий для комфортного и безопасного передвижения граждан;

– повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Реализация программы позволит произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к концу 2026 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям. Реализация программы позволит повысить уровень транспортно – эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог.

Программа реализуется посредством подпрограммы «Дорожное хозяйство» направлена на решение задачи поддержания в удовлетворительном состоянии улично – дорожной сети поселения.

4. Мероприятия Программы:

4.1. Мероприятия подпрограммы «Дорожное хозяйство»:

– Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования осуществляются мероприятия по повышению безопасности дорожного движения: устройство искусственных дорожных неровностей, установка, ремонт, обеспечение видимости дорожных знаков, выполнение работ по горизонтальной разметке, установка уличного освещения вдоль границ автодорог.

– Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования Плесского городского поселения, в отношении которых планируется проводить капитальный ремонт, ежегодно определяется администрацией Плесского городского поселения.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем программы, которым выступает Администрация.

– Осуществление строительного контроля.

Финансирование строительного контроля проводится за счет бюджетных ассигнований бюджета поселения.

Срок выполнения мероприятия – 2026 – 2028 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является администрация Плесского городского поселения.

5. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(руб.)

| № п/п | Наименование Программы (подпрограммы) / источник ресурсного обеспечения | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Плесского городского поселения на 2025 –2027 годы» | 11 727 891,02 | 32 058 026,64 | 6 032 201,28 |
|  | – бюджет Плесского городского поселения | 7 983 511,75 | 2 587 822,02 | 2 550 000,00 |
|  | – областной бюджет | 3 744 379,27 | 29 470 204,62 | 3 782 201,28 |
|  | – бюджет Приволжского муниципального района | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 1.1 | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 1 000 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
|  | – бюджет Плесского городского поселения | 1 000 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
|  | – областной бюджет | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 1.2 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично – дорожной сети» | 10 727 891,02 | 5 882 201,29 | 5 882 201,28 |
|  | – бюджет Плесского городского поселения | 6 983 511,75 | 2 137 822,02 | 2 100 000,00 |
|  | – областной бюджет | 3 744 379,27 | 3 744 379,27 | 3 782 201,28 |
|  | – бюджет Приволжского муниципального района | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
|  | Подпрограмма «Организация наружного освещения» | 0,00* | 25 725 825,35 | 0,00* |
| 1.3 | – бюджет Плесского городского поселения | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
|  | – областной бюджет | 0,00* | 25 725 825,35 | 0,00* |
|  | – бюджет Приволжского муниципального района | 0,00* | 0,00* | 0,00* |

Приложение № 2 к Муниципальной программе

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Плесского

городского поселения на 2026 – 2028 годы»

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

- Паспорт программы

| Наименование Подпрограммы | Дорожное хозяйство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Подпрограммы | 2026 – 2028 годы |  |  |  |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Плесского городского поселения |  |  |  |
| Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования | Наименование подпрограммы/ источник финансирования | Год реализации подпрограммы |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 1 000 000,00 | 450 00,00 | 450 00,00 |
|  | – бюджет Плесского городского поселения | 1 000 000,00 | 450 00,00 | 450 00,00 |
|  | – бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Дорожное хозяйство Плесского городского поселения является одним                              из элементов транспортной инфраструктуры муниципального образования, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Текущее поддержание транспортно – эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках содержания дорог общего пользования.

- Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит повышение уровня безопасности дорожного движения среди населения поселения.

- Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы «Дорожного хозяйства» планируется реализация следующих мероприятий:

- Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных зон, тротуаров и искусственных сооружений на них»:

1.1 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных зон, тротуаров и искусственных сооружений на них. (Прочая закупка товаров, работ и услуг);

1.2 Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. (Прочая закупка товаров, работ и услуг).

Срок выполнения мероприятия – 2026 – 2028 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация Плесского городского поселения.

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(руб.)

Таблица 2. Мероприятия подпрограммы

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего: |  |  | 1 000 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| – бюджет поселения |  |  | 1 000 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| – бюджет области, муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – бюджет Приволжского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных зон, тротуаров и искусственных сооружений на них | Администрация | 1 000 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
|  | – бюджет поселения |  | 1 000 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
|  | – областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных зон, тротуаров и искусственных сооружений на них. (Прочая закупка товаров, работ и услуг) | Администрация | 800 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  | – бюджет поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. (Прочая закупка товаров, работ и услуг) | Администрация | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | – бюджет поселения |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | – областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к Муниципальной программе

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Плесского городского

поселения на 2026 – 2028 годы»

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»

- Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Подпрограммы | 2026 – 2028 годы |  |  |  |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Плесского городского поселения |  |  |  |
| Цели подпрограммы | – Развитие улично – дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города. – Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично – дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно – транспортных происшествий. – Сокращение количества дорожно–транспортных происшествий. – Увеличение освещенных участков дорог. |  |  |  |
| Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы | Год | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства Приволжского муниципального района |
|  | 2026 | 6 983 511,75 руб. | 3 744 379,27 руб. | 0,00 руб. |
|  | 2027 | 2 137 822,02 руб. | 29 470 204,62 руб. | 0,00 руб. |
|  | 2028 | 2 100 000,00 руб. | 3 782 201,28 руб. | 0,00 руб. |

- Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и улично – дорожной сети Плесского городского поселения совершается в среднем около 10 ДТП, из них около 10 % с пострадавшими, в основном это – молодые люди возрасте от 16 до 40 лет, имеют место случаи гибели в ДТП, а также случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной степени тяжести.

Основные причины:

– увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц на территории города;

– состояния улично – дорожной сети;

– некачественная подготовка водительского состава;

– массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и пешеходами;

– недостаточная подготовка водителей в учебных организациях;

– низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом;

– отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех уровней;

– в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения;

Подпрограмма предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП.

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем реализации мероприятий, определенных подпрограммой

Основные цели и задачи

Развитие улично – дорожной сети города, повышение качества                          и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий и  качества жизни жителей города.

– Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием.

– Содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности.

– Ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

– Создание условий для комфортного и безопасного передвижения граждан.

– Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

– Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично – дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно – транспортных происшествий.

– Сокращение количества дорожно – транспортных происшествий.

– Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

– Создание комфортных условий проживания граждан.

- Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети Плесского городского поселения, в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог.

- Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

- Увеличение доли протяженности освещенных дорог.

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. м2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях | км. | 27,4 | 27,9 | 28,2 | 35,467 |
| 3. | Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям дорог местного значения | км. | 2,04 | 1,25 | 1,48 | 1,25 |
| 3.1. | Ремонт автомобильной дороги в д. Горшково | км. | 1,033 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Ремонт автомобильной дороги в д. Церковное | км. | 0,428 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Ремонт улицы Корнилова в г. Плес Приволжского района Ивановской области. 2 этап | км. | 0,585 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Ремонт автомобильной дороги в д. Мальцево | км. | 0 | 0,692 | 0 | 0 |
| 3.5. | Ремонт автомобильной дороги в д. Скородумка | км. | 0 | 0,260 | 0 | 0 |
| 3.6. | Ремонт автомобильной дороги в с. Утес по улице Дружбы на участке от дома № 21 до дома № 28 | км. | 0 | 0,303 | 0 | 0 |
| 3.7 | Ремонт автомобильной дороги в д. Спасское | км. | 0 | 0 | 1,488 | 0 |
| 4. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационным показателям в общей протяженности дорог общего пользования местного значения | км. | 39,78 | 41,82 | 43,08 | 43,08 |
| 4.1. | Общая протяженность на конец года автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационным показателям в общей протяженности дорог общего пользования местного значения | км. | 50,78 | 50,78 | 50,78 | 50,78 |
| 4.2. | За счет средств иного межбюджетного трансферта | км. | 0,585 | 0,585 | 0 | 0 |
| 4.3. | За счет средств субсидии на ремонт автомобильных дорог | км. | 1,461 | 1,461 | 1,255 | 1,488 |
| 5. | Общая протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям на конец года | км. | 8,95 | 7,695 | 6,20 | 6,20 |

4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(руб.)

Таблица 4. Мероприятия подпрограммы

| № | Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего: |  |  |  |  | 56 171 472,29 | 10 727 891,02 | 5 882 201,29 | 5 882 201,28 |
| – бюджет поселения |  |  |  |  | 5 031 276,09 | 6 983 511,75 | 2 137 822,02 | 2 100 000,00 |
| – бюджет области |  |  |  |  | 50 835 889,99 | 3 744 379,27 | 3 744 379,27 | 3 782 201,28 |
| – бюджет Приволжского муниципального района |  |  |  |  | 304 306,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения. (Прочая закупка товаров, работ и услуг) |  | Администрация |  | 800 000,00 | 500 000,00 | 800 00 0,00 | 800 000,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 800 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение прочих обязательств администрации (Прочая закупка товаров, работ и услуг) |  | Администрация |  | 4 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 3 895 693,78 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – бюджет Приволжского муниципального района |  |  |  | 304 306,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Прочая закупка товаров, работ и услуг) |  | Администрация |  | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расходы на осуществление строительного контроля. (Прочая закупка товаров, работ и услуг) |  | Администрация |  | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) |  | Администрация |  | 0,00 | 5 145 689,72 | 0,00 | 0,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 0,00 | 5 145 689,72 | 0,00 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) |  | Администрация |  | 47 313 242,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 47 313 242,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Ремонт улицы Корнилова в г. Плес Приволжского района Ивановской области. 2 этап |  |  | Администрация | 47 313 242,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 47 313 242,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) |  | Администрация |  | 3 558 229,73 | 3 782 201,30 | 3 782 201,29 | 3 782 201,28 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 35 582,31 | 37 822,03 | 37 822,02 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 3 522 647,42 | 3 744 379,27 | 3 744 379,27 | 3 782 201,28 |
| 7.1. | Ремонт автомобильной дороги в д. Мальцево |  | Администрация |  | 0,00 | 2 050 156,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 0,00 | 20 501,57 | 0,00 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 2 029 654,53 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Ремонт автомобильной дороги в д. Скородумка |  |  |  | 0,00 | 721 945,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 0,00 | 7 220,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 714 724,74 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Ремонт автомобильной дороги в с. Утес по улице Дружбы на участке от дома № 21 до дома № 28 | Администрация |  |  | 0,00 | 1 010 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Ремонт автомобильной дороги в д. Спасское |  | Администрация |  | 0,00 | 0,00 | 3 782 201,29 | 0,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 37 822,02 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 744 379,27 | 0,00 |
| 7.5. | Ремонт автомобильной дороги в д. Горшково |  | Администрация |  | 2 503 262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 25 032,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 2 478 229,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Ремонт автомобильной дороги в д. Церковное |  | Администрация |  | 1 054 967,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – бюджет поселения |  |  |  | 10 549,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  |  |  | 1 044 417,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к Муниципальной программе

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Плесского

городского поселения на 2026 – 2028 годы»

Подпрограмма «Организация наружного освещения»

- Паспорт программы

| Наименование Подпрограммы | Организация наружного освещения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Подпрограммы | 2026 – 2028 годы |  |  |  |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Плесского городского поселения |  |  |  |
| Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования | Наименование подпрограммы/ источник финансирования | Год реализации подпрограммы |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Подпрограмма «Организация наружного освещения» | 0,00 | 25 725 825,35 | 0,00 |
|  | – бюджет Плесского городского поселения | 0,00 | 25 725 825,35 | 0,00 |
|  | – бюджет области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Одной из приоритетных задач местного самоуправления является обеспечение надлежащего уровня уличного освещения дорожной сети, относящейся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Общая протяженность таких дорог в Плесском городском поселении составляет 50,78 километров, из которых наружное освещение имеется только на 27,4 километрах. Реализация мероприятий по модернизации наружного освещения на указанных участках дорожной сети обеспечит комфортные и безопасные условия для движения транспортных средств, повысит визуальный комфорт и уровень безопасности пешеходов в вечернее и ночное время, а также улучшит качество жизни населения на прилегающих территориях.

Модернизация наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения является ключевым элементом развития системы наружного освещения в Плесском городском поселении. Данная инициатива соответствует приоритетам муниципальной политики в области социально-экономического развития, целям и задачам, направленным на достижение конкретных результатов, и срокам реализации соответствующих программ.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления обязаны обеспечивать содержание и развитие сети наружного уличного освещения с учетом потребностей населения и экономических интересов муниципального образования. Предлагаемая программа модернизации направлена на развитие системы наружного электроосвещения на дорожной сети, относящейся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, с целью повышения уровня комфорта и безопасности на территории муниципального образования.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Исполнение подпрограммы будет способствовать повышению уровня безопасности дорожного движения среди населения муниципального образования посредством увеличения протяженности и улучшения освещенности, автомобильных дорог.

4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(руб.)

Таблица 5. Мероприятия подпрограммы

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего: |  |  | 0,00 | 25 725 825,35 | 0,00 |
| – бюджет поселения |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| – бюджет области, муниципального района |  |  | 0,00 | 25 725 825,35 | 0,00 |
| 1. | Устройство, замена и восстановление электроосвещения (за исключением светофорных объектов) элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация | 0,00 | 25 725 825,35 | 0,00 |
|  | – бюджет поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | – областной бюджет |  | 0,00 | 25 725 825,35 | 0,00 |